中国平安龙虾盒子定制项目内部推进会

## 一、会议基本信息

会议主题：中国平安龙虾盒子定制项目内部推进会

开始时间：2026-05-31 下午 2:30

结束时间：2026-05-31 下午 3:50

下一次会议时间：2026-06-04 下午 3:00

会议链接：https://example.feishu.cn/meeting/pingan-longxiahezi-003

公司名称：中国平安

负责人：Iris

行业：金融保险

销售区域：华南地区

## 二、参会人员

Iris｜销售经理｜载极数据｜企业服务

Mark｜解决方案顾问｜载极数据｜企业服务

张琪｜运营管理部总监｜中国平安｜金融保险

李昊｜运营管理部项目经理｜中国平安｜金融保险

王拓｜信息科技部经理｜中国平安｜金融保险

## 三、文字记录

Iris 下午 2:30

张总，李经理，王经理，上次定制方案沟通后你们内部已经过了一轮，这次我们集中把推进清单、信息科技接口边界、采购前置和一期上线安排对清楚。

张琪 下午 2:33

可以，今天就按内部推进会来开。方案大方向我认可，重点看边界能不能收住，以及采购、信息科技、法务这几条线怎么往下推。

李昊 下午 2:36

需求和方案大方向已经差不多了，现在主要看内部怎么往下推，不想再回到泛讨论。我这边先把内部评审后的卡点说一下。

Iris 下午 2:39

好，那我们先确认内部评审之后，当前最卡的点是哪几个。

李昊 下午 2:42

现在主要有三个并行项。第一是信息科技要确认接口方式和字段范围；第二是采购那边要先看预算区间和一期范围；第三是运营管理要确认服务站、区域经理、总部运营三层角色怎么切权限。

Mark 下午 2:47

收到，所以当前已经不是要不要做的问题，而是内部多角色怎么把边界收口。王经理，信息科技这边上次提到的数据隔离和接口轻量化，现在还有新增要求吗？

王拓 下午 2:51

有。一期只能对接客户主数据、服务单号和回访结果，先不要碰核心保单系统；另外照片附件和服务记录必须做细粒度权限，不然法务也会卡。

Mark 下午 2:55

这个我们可以配合，所以这轮会把接口清单、字段清单和权限矩阵都拆开给你们看，核心保单系统先不纳入一期范围。

Iris 下午 2:59

采购和预算这边呢，现在有没有更明确的推进口径？

张琪 下午 3:03

采购已经提前介入了。我们内部倾向先按保守版走，一期预算最好压在68万以内；如果把总部看板和照片回传一起上，预算会到75万左右，这个就需要额外说明。

Mark 下午 3:08

理解，那我建议本轮先锁保守版的一期范围，把问题单流转、升级处理、服务站回访、总部周报、移动端录入和区域权限隔离作为必须项，总部看板和更复杂的统计分析后置。

李昊 下午 3:13

这个拆法比较务实。现在不是不让做，而是采购、信息科技、法务都希望我们先把一期边界收紧，别一开始摊子太大。

Iris 下午 3:18

明白。那上线节奏上，你们希望怎么安排？如果内部评审和采购前置都顺，是否按华南两个服务站先上线一期比较稳？

李昊 下午 3:22

对，我们现在内部就是这么想的。先让华南两个服务站上线一期，跑一个月，验证问题单、回访、周报和权限分层没问题，再考虑扩到更多区域。

王拓 下午 3:27

上线前我这边要先看字段清单和接口调用方式，确认不会碰核心保单系统，也不会把跨区域数据权限放开。

Mark 下午 3:31

可以，我们会把字段清单、接口边界和权限矩阵放进同一份推进材料里，方便信息科技、法务和运营管理一起看。

Iris 下午 3:35

培训和现场执行这块，大家还是希望轻量推进对吧？

李昊 下午 3:39

对，培训不要做太复杂，最好服务站长一场、区域经理一场、总部运营一场，材料别太厚。只要流程顺、权限清楚、现场不增加太多动作，内部推进阻力就会小很多。

张琪 下午 3:44

方向上就按这个推进。关键是一期范围不要再扩，预算、接口和权限边界先收住，后面再看二期要不要加看板和统计分析。

Iris 下午 3:47

好的，那我会后整理一版推进清单，包含接口清单、权限矩阵、保守版范围、采购前置材料和华南两个服务站的一期上线建议。下周如果你们内部没有新增阻塞，我们就把采购和法务前置材料也一起补齐。

李昊 下午 3:50

可以，这轮就按推进中来走吧。你们先把推进材料发出来，我们内部采购、信息科技和运营管理同步看，没问题就往一期上线准备推进。