中国平安龙虾盒子定制方案沟通会

## 一、会议基本信息

会议主题：中国平安龙虾盒子定制方案沟通会

开始时间：2026-05-24 下午 3:00

结束时间：2026-05-24 下午 4:30

下一次会议时间：2026-05-28 下午 2:30

会议链接：https://example.feishu.cn/meeting/pingan-longxiahezi-002

公司名称：中国平安

负责人：Iris

行业：金融保险

销售区域：华南地区

## 二、参会人员

Iris｜销售经理｜载极数据｜企业服务

Mark｜解决方案顾问｜载极数据｜企业服务

张琪｜运营管理部总监｜中国平安｜金融保险

李昊｜运营管理部项目经理｜中国平安｜金融保险

王拓｜信息科技部经理｜中国平安｜金融保险

## 三、文字记录

Iris 下午 3:00

张总，李经理，王经理，上次我们先把定制需求和边界梳理了一轮，这次就按中国平安定制龙虾盒子的方向，只讲一期方案范围、角色权限、核心流程和报价结构。

张琪 下午 3:04

可以。今天主要看方案是不是收得住，预算和后续资源我来把关，具体流程和接口细节让李昊、王拓跟你们对。

李昊 下午 3:07

我们今天就看方案，不用再回到需求背景了。你们先直接讲一期必须做的四个流程，还有哪些建议先不做。

Mark 下午 3:12

一期建议先落问题单流转、升级处理、服务站回访和总部周报汇总，移动端录入、照片回传、区域权限隔离和总部视图一起做；知识库和更复杂的自动预警可以放到二期。

李昊 下午 3:18

这个拆法我能接受。关键是服务站、区域经理、总部运营、质控这几类角色，谁能看、谁能改、谁能导出，要一眼看清楚。

Mark 下午 3:23

这次我专门带了角色权限表。服务站只能看本区域问题单和回访任务，区域经理看本区域汇总，总部运营看全国周报，客户保单信息和照片附件会做字段级控制。

王拓 下午 3:30

权限方向可以，但接口方式要轻。一期如果要动核心保单系统，信息科技这边就会卡；最好先只接客户主数据、服务单号和回访结果。

Mark 下午 3:36

这次方案里接口就是按轻量方式收的，一期只对接现有客户主数据和服务单号，不碰核心保单系统。演示我今天也准备了，重点看问题单从服务站发起到总部汇总怎么跑。

李昊 下午 3:42

好，那你直接演示，不要讲太多概念页。我们只看真实表单、权限切换和周报汇总是不是顺。

Iris 下午 3:50

没问题。演示之后我再讲报价结构。一期如果按当前四个流程、移动端录入、照片回传和总部周报来做，预算大概在65到78万之间；如果先不做照片回传和总部看板，可以压到60万出头。

张琪 下午 3:58

65到78万这个区间还能谈，但如果往80万上走，我这边就得再做投入产出解释。所以正式报价最好给一个保守版和一个标准版。

Iris 下午 4:04

可以，我理解你们更想先推进一个稳一点、边界清楚的一期。我们会把保守版和标准版都写清楚，每个版本对应哪些流程、角色和交付内容。

李昊 下午 4:10

还有一点，培训还是别做太重。我们宁可第一期功能少一点，也不要上线之后一线根本不愿填。

Mark 下午 4:15

收到，所以这次我把一期方案里默认录入字段压缩了，也把现场操作控制在三步以内。王经理这边看，字段和接口范围如果按这个版本收，内部评审会不会太重？

王拓 下午 4:19

如果只到客户主数据、服务单号、回访结果和附件权限，不碰核心保单系统，我这边可以配合评审。权限矩阵要提前给我，字段清单也要明确。

Iris 下午 4:23

好的，那今天会后我们把正式方案、角色权限表、字段清单、报价双版本和演示录像一起发出。下周是不是可以进到内部评审和正式报价确认？

李昊 下午 4:26

可以。今天如果演示和角色权限没问题，我下周会拉运营管理、质控、信息科技一起做内部评审。评审完没有大问题，我们就按保守版和标准版选一个往下推。

张琪 下午 4:28

方向上我认可。只要权限边界、接口范围和报价结构别再发散，这个定制项目就可以继续推进。

Iris 下午 4:29

好的，那我今天会后先发微信简版结论，晚上把正式材料发给李经理，同时抄送张总和王经理。

李昊 下午 4:30

行，这轮就按定制方案沟通来推进吧。材料发出来后我先汇总内部意见，再约下周评审。