中国平安龙虾盒子定制项目签约前确认会

## 一、会议基本信息

会议主题：中国平安龙虾盒子定制项目签约前确认会

开始时间：2026-06-07 下午 2:00

结束时间：2026-06-07 下午 3:10

下一次会议时间：2026-06-10 上午 11:00

会议链接：https://example.feishu.cn/meeting/pingan-longxiahezi-004

公司名称：中国平安

负责人：Iris

行业：金融保险

销售区域：华南地区

## 二、参会人员

Iris｜销售经理｜载极数据｜企业服务

Mark｜解决方案顾问｜载极数据｜企业服务

张琪｜运营管理部总监｜中国平安｜金融保险

李昊｜运营管理部项目经理｜中国平安｜金融保险

王拓｜信息科技部经理｜中国平安｜金融保险

## 三、文字记录

Iris 下午 2:00

张总，李经理，王经理，这次我们只做签约前确认，把中国平安定制龙虾盒子的一期范围、合同版本、付款节点和启动排期全部对齐，不再回到需求和大方案讨论。

张琪 下午 2:05

可以，我们内部已经基本通过了。今天最重要的是把合同条款、付款安排和一期交付边界再锁一遍，没问题的话这周就进签约流程。

Iris 下午 2:10

明白，那我先复述一下当前版本。一期范围还是按华南两个服务站先上，覆盖问题单流转、升级处理、服务站回访、总部周报、移动端录入和区域权限隔离，不包含总部高级看板和更复杂的统计分析。

李昊 下午 2:16

对，这个范围我们认可，别再扩了。现在法务和采购都强调，先把一期做扎实，别在合同定稿前又冒出新的模块。

Iris 下午 2:22

好的，所以这轮我们就把合同定稿聚焦在现有一期边界。价格这边还是按保守版执行，合同金额控制在68万，付款节点按40%、40%、20%来走，张总这边是否还能接受？

张琪 下午 2:28

68万这个数字可以，付款节点也基本可以。采购那边的反馈是，只要合同版本今天定稿，流程就能往签约走。

Mark 下午 2:34

那法务侧目前还有没有卡点？上次提到的数据隔离、附件权限和服务记录留痕，这次我们已经都写进附件说明了。

李昊 下午 2:40

法务这边主要看了两点。第一，客户保单信息和服务照片的权限描述要写清楚；第二，日志留痕和导出控制要在合同附件里体现。只要这两个点在最终版本里明确，法务不会再拖。

Mark 下午 2:46

收到，这两个点我们今晚会进最终版附件。王经理，信息科技这边接口和上线安排还有没有新增要求？

王拓 下午 2:52

信息科技现在没有新增阻塞。我们只要求启动会之后两周内完成接口联调计划确认，并且合同附件里明确不碰核心保单系统。换句话说，现在技术不是问题，更多是合同和内部签批节奏。

Iris 下午 2:58

明白，那当前已经非常接近签约。为了不影响推进，我这边会后就把合同最终版、权限附件、交付排期和启动会草案一起发出。张总，如果今天这轮定稿，最晚什么时候能完成签约？

张琪 下午 3:03

如果你们今天晚上把最终版发过来，我们这边周一走最后签批，顺的话周三可以完成签约。现在已经不是要不要做的问题了，就是把合同版本和付款安排锁定。

Iris 下午 3:06

好，那我再确认一下，启动会排期是否先按签约后一周内准备？这样我们内部资源也能提前锁。

李昊 下午 3:08

可以，先按签约后一周内准备启动会。你们把项目经理和交付负责人名单也一并带上，我们内部会更安心。

Mark 下午 3:09

没问题，交付侧名单和一期里程碑我会一起补进启动会草案。王经理这边需要的接口联调计划，我们也会作为启动会后的第一项交付物。

王拓 下午 3:09

可以，只要接口清单和权限附件跟合同版本保持一致，我这边没有新增意见。

Iris 下午 3:10

那我会后发微信给李经理一个三点确认结论，晚上发正式合同定稿版、付款节点说明、交付排期和启动会草案到邮箱，同时抄送张总和王经理。只要你们这边没有新增条款，我们就按待签约状态往下推。

李昊 下午 3:10

可以，这轮就按待成交来推进。只要最终合同版本别再改来改去，我们这周就把签约收掉。