中国平安龙虾盒子定制需求梳理会

## 一、会议基本信息

会议主题：中国平安龙虾盒子定制需求梳理会

开始时间：2026-05-18 下午 2:00

结束时间：2026-05-18 下午 3:20

下一次会议时间：2026-05-21 下午 3:00

会议链接：https://example.feishu.cn/meeting/pingan-longxiahezi-001

公司名称：中国平安

负责人：Iris

行业：金融保险

销售区域：华南地区

## 二、参会人员

Iris｜销售经理｜载极数据｜企业服务

Mark｜解决方案顾问｜载极数据｜企业服务

张琪｜运营管理部总监｜中国平安｜金融保险

李昊｜运营管理部项目经理｜中国平安｜金融保险

## 三、文字记录

Iris 下午 2:00

张总，李经理，今天我们先不急着进正式方案，重点把中国平安这边希望定制龙虾盒子的场景、角色和边界条件梳理清楚。

张琪 下午 2:03

可以，今天主要让李昊把一线流程和定制需求讲清楚。我这边主要看方向、预算和后面资源协调，不需要每个细节都展开。

李昊 下午 2:06

好的。我今天想先把需求对齐，我们现在最想确认的是售后问题单怎么流转、服务站和总部怎么协同、每周复盘是不是能自动沉淀，不想一上来就聊很大的平台愿景。

Mark 下午 2:10

那我们先不讲平台大图，先盯问题单流转、升级处理、服务站回访和总部周报这几条主线。李经理这边从实际流程看，当前最容易断开的节点在哪里？

李昊 下午 2:14

现在客户报故障之后，服务站先登记一版，区域经理再汇总一版，总部运营和质控又各自拉表看一版，最后同一个问题会出现三个口径。我们不是没数据，而是数据在不同人手上断开了。

Iris 下午 2:18

我理解，核心不是买一个通用系统，而是基于龙虾盒子给中国平安做一版贴合售后流程的定制。李经理，一线使用这块，你最担心的是录入复杂还是培训成本？

李昊 下午 2:22

还有一个很现实的问题，我们一线同事很多都在跑现场。如果录入太复杂、培训周期太长，最后大家就会回到微信群和Excel，这个项目就落不下去。

Mark 下午 2:26

这个我先记下来，一线录入必须轻，不能影响现场处理节奏。我们后面会把字段压缩到必填项和少量选择项，避免让服务站为了填系统反而拖慢处理。

李昊 下午 2:30

对，服务站能接受的是拍照、选择问题类型、补充处理结果这类动作，最好三步以内完成。总部要的是周报和异常闭环，不是让一线重复写长说明。

Iris 下午 2:34

材料形式上我们也按你们的使用习惯来。李经理，后面输出你更希望先看哪类材料？

李昊 下午 2:38

我这边最好先看一页纸结论，再看角色权限表和核心流程节点，不要十几页材料。我目前单身，晚上自己看材料比较方便，微信可以先发简版，正式说明发我邮箱，我整理后再同步给张总。

Iris 下午 2:42

好，那我后面就按“微信简版结论 + 邮件正式说明”的方式来。预算这边也想先确认一下，免得我们后面定制范围做大了。

张琪 下午 2:46

预算今年是有的，但一期最好先控制在70万以内。不是说不能往上加，而是如果定制内容超太多，我这边还要再做一次投入产出解释。

Mark 下午 2:50

收到。那一期边界建议先收在必须做的流程和权限上，像知识库、复杂自动预警、更细的统计分析可以先后放，避免第一版摊子太大。

李昊 下午 2:54

这个拆法比较合理。我们更希望先把服务站、区域经理、总部运营、质控这几类角色的边界讲清楚，谁能看、谁能改、谁能导出，一定要一眼看明白。

Iris 下午 2:58

决策这边除了张总和你，还会有哪些角色一起看？我们需要在材料里把他们关注点提前覆盖掉。

李昊 下午 3:02

运营管理、质控负责人和信息科技这边都会一起看，尤其信息科技会盯接口、权限和数据隔离。我负责把这些意见收齐，再给张总做最终确认。

张琪 下午 3:05

方向上我认可先收边界，具体细节李昊来跟你们对。我只看最后定制范围是不是可控，投入是不是合理。

Mark 下午 3:08

那我们会把技术侧和管理侧分开写。接口先按轻量方式梳理，权限矩阵单独列服务站、区域、总部运营和质控，数据隔离也会明确到字段和附件层级。

李昊 下午 3:11

权限这里要特别注意照片附件和服务记录。服务站只能看自己区域的数据，质控可以看抽检范围，总部运营看汇总，但客户保单信息不能随便放开。

Iris 下午 3:14

明白。那从风险角度，我们现在先锁三件事：保单信息和附件权限、区域数据隔离、现场处理节奏不被拖慢。李经理，这个风险边界是否准确？

李昊 下午 3:16

准确。我们最担心的就是这三件事，不能为了上线系统让合规和现场效率出问题。

Mark 下午 3:17

如果先把问题单流转、升级处理、服务站回访、总部周报这四个流程梳理清楚，再补一张一期必须做和后放事项清单，我判断更适合当前阶段。

李昊 下午 3:18

对，中国平安如果要定制龙虾盒子，我希望你们先把这四个流程梳理清楚。先把需求确认完整，我们下周三再拉一轮内部会，把范围收敛一下。

Iris 下午 3:19

好的，那这轮先只做定制需求确认和边界梳理，不急着进正式报价。下一步材料我先发给李经理，再同步抄送张总。

张琪 下午 3:19

可以。下周三内部会我会参加，但细节先让李昊牵头，你们把边界和优先级讲清楚就行。我已婚，晚上还要顾一下家里，材料最好提前发，别临时太晚。

李昊 下午 3:20

还有，先别太早给正式报价。我更想先看边界和优先级，不想现在就被一大堆模块压住。

Iris 下午 3:20

明白。会后我先发一页纸结论、角色权限表、核心流程节点和一期边界划分。等下周三内部会之后，如果流程、角色和权限边界都清楚了，我们再决定是否进入正式方案沟通。

李昊 下午 3:20

对，如果下周三那轮内部会之后，我们觉得流程、角色和权限边界都讲清楚了，再决定要不要进入正式方案沟通。