中国平安龙虾盒子定制项目签约完成与启动确认会

## 一、会议基本信息

会议主题：中国平安龙虾盒子定制项目签约完成与启动确认会

开始时间：2026-06-12 上午 10:00

结束时间：2026-06-12 上午 10:50

下一次会议时间：2026-06-16 上午 10:00

会议链接：https://example.feishu.cn/meeting/pingan-longxiahezi-005

公司名称：中国平安

负责人：Iris

行业：金融保险

销售区域：华南地区

## 二、参会人员

Iris｜销售经理｜载极数据｜企业服务

Mark｜解决方案顾问｜载极数据｜企业服务

Sophie｜交付经理｜载极数据｜企业服务

张琪｜运营管理部总监｜中国平安｜金融保险

李昊｜运营管理部项目经理｜中国平安｜金融保险

王拓｜信息科技部经理｜中国平安｜金融保险

## 三、文字记录

Iris 上午 10:00

张总，李经理，王经理，今天这轮我们就按签约完成后的启动确认来开，先把双方签署结果、项目负责名单、启动会安排和一期交付节奏全部定下来。

张琪 上午 10:04

可以。合同今天上午已经完成双方签署，采购和法务流程也都走完了，这笔项目我们内部已经按正式成交记录。后面就从商务推进切到项目交付。

Iris 上午 10:08

好的，那我先确认一下，一期还是按华南两个服务站先上线，覆盖问题单流转、升级处理、服务站回访、总部周报、移动端录入和区域权限隔离，不包含高级看板和复杂统计分析。

李昊 上午 10:12

对，签署版本就是这个范围，没有再改。我这边后续会按这个版本拆启动清单、服务站上线准备和日常推进事项。

张琪 上午 10:15

范围、金额和付款节奏我这边最终确认。项目金额锁定在68万，付款按之前确认的40%、40%、20%执行，后面不要再临时扩范围。验收就按一期边界和试运行结果来，不要把二期内容混进来。

Mark 上午 10:18

明白。我们这边项目经理由我负责，我会牵头一期范围、权限矩阵和接口联调计划的落地确认；交付负责人由 Sophie 负责。

Sophie 上午 10:22

我这边会负责交付排期、培训安排和阶段验收。启动会建议放在下周二上午，先把接口联调计划、权限矩阵、培训排期和一期里程碑全部拉齐。

李昊 上午 10:27

可以，下周二上午没问题。运营管理、服务站负责人和我这边都会参加，启动会之后两周内把接口联调计划确认掉。

王拓 上午 10:31

信息科技这边也会参加启动会。接口联调计划需要明确字段清单、调用方式和测试环境，还是按不碰核心保单系统的边界来。

Mark 上午 10:34

没问题，接口联调计划会按这个边界写清楚，字段清单和权限矩阵会作为启动会材料一起发出。

Sophie 上午 10:37

那从节奏上我们就正式切到交付执行。第一阶段先做启动和联调确认，第二阶段完成华南两个服务站的一期上线准备，第三阶段再看一个月试运行复盘。

李昊 上午 10:41

这个安排可以。我这边负责把服务站、运营管理和信息科技的日常协作拉起来，后续就按交付和验收节奏推进。

张琪 上午 10:44

可以。这个项目已经正式敲定，李昊负责日常推进，我这边看关键里程碑和阶段验收。只要一期范围、接口边界和验收口径不变，后续就按这个节奏走。

Iris 上午 10:46

收到。我会后发正式启动邮件，把项目经理、交付负责人、启动会时间、一期排期和阶段验收安排一并发你们邮箱和微信群。

王拓 上午 10:48

邮件里请把接口联调负责人和预计时间也列一下，方便我安排信息科技同事参与。

Sophie 上午 10:49

可以，我会把联调负责人、培训对象、阶段验收节点都列进去，启动会前一天再发一次确认提醒。

张琪 上午 10:50

可以，这笔商机就按正式成交记录，后续我们只看交付推进和阶段验收。